## Slide 2
서비스 헬스 체크 자동화
01
표준관리 ChartFX 대체
02
기타 검토과제
03

## Slide 3
서비스 헬스 체크 자동화
01
01 과제 개요
02 추진 내용
03 추진 방안

## Slide 4: 01. 과제 개요
ITO 근무 시간 및 근무 외 시간에 주기적인 서비스 헬스 점검을 통하여 장애 징후 감지 및 장애 대응 시간 단축
동일 업무 수행자 및 팀 동료를 통한 서비스 점검 대행을 원할하게 하고자 함
각 담당자 업무PC에서 업무 서버, DB, 서비스 포트로의 방화벽 신청을 최소화하여 방화벽 예외처리 항목의 수를 줄이고자 함
을 통하여 만료이전에 사전 대응을 손쉽게 가능케 하고자 함
목적
ITO 담당시스템에 대한 서비스 헬스 체크 및 알림의 자동화 구현을 통한 사전 장애 징후 감지 및 장애 대응 시간 단축의 장애 대응력 강화
개발표준 시스템을 통한 XI 인터페이스, DB접근, 그룹웨어 접속상태 체크 UI 제공
배치 Job을 통한 24/365 서비스 체크 자동화
과거 결재 문서 연계한 필수 방화벽 예외처리 항목의 등록 만료기간 조회 UI 제공
기존 화면 통합/개선/삭제 통한 사용 편의성 증대
목표
서비스 헬스 점검 자동화 /
필수 방화벽 예외처리 만료 건 정보 제공
보안 취약점 RA해소, 관리적 보안 강화 및
시스템 운영 효율성 & 사용자 편의성 증대
서비스 헬스 체크 자동화
ITO
기존채널
XI
과제 목표와 목적

## Slide 5: 02. 추진 내용
업무지원포탈 통합을 통해 자원의 효율성 및 활용율을 높이고, UI 통합/개선/삭제를 통한 사용자 편의성 증대
AS-IS
S/W
TO-BE
DB
서버
Program
X-platform, JDK 1.6
ChartFX
V3net
Oracle 11.2.0.3
Window Server 2008
IIS 7.5/JEUS6
X-platform, JDK 1.6
ChartFX
V3net
Oracle 11.2.0.3
Window Server 2008
IIS 7.5/JEUS6
NAS
(첨부파일)
stw-bspwas1
stw-bspwas2
BSPP
Oracle 11g
stw101, stw101ha
55.101.200.103
MS SQL Server 2008 R2 (SP3)
stwtmcwas
55.200.100.93
SQL-Server
ASP
화면 42본
팝업 9본
I/F 5본 (그룹웨어, 조직정보)
Java
화면 13본 (통합, 변경, 기타개선)
팝업 4본 (삭제1본 -> 공통함수 변경)
I/F 5본 삭제 (업무지원포탈 공통 사용)
GAUCE 5.0
Dextupload
Weblogic 10
SQL-Server 2008
Window Server 2008
IIS 7.0
stwtmcwas
첨부파일 소스 프로그램과 동일 경로에 저장
서비스 헬스 체크 자동화
Asis와 비교해서 달라지는 부분
ASIS 문제점

## Slide 6: 03. 추진 방안
총 공수 6 . 3 M/M 에 대하여 ITO 2인 투입 약 3개월 수행하여 5월 중 오픈 목표
총 공수(M/M) | DB (M/D) |  | 화면 (M/D) |  | 환경구축 (M/D) | 테스트 (M/D) |  | Open (M/D) | 
 | DB 분석/설계 | DB 데이터 마이그 | 화면 분석/설계 | 화면 구현 | 인프라환경 / 방화벽 / 화면 / 권한 셋팅 | 단위 | 통합 | Open | 안정화
6.3 | 10 | 5 | 17 | 72 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10
투입공수
투입인력 및 일정
 | 2월 | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  | 
투입인원 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 13 | 20 | 27
이종영 사원 / 이치형 사원 | 분석/설계/환경구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 개발/마이그레이션 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 이관/테스트 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Open/안정화 | 
서비스 헬스 체크 자동화
예상 공수, 일정등

## Slide 7
표준관리 ChartFX 대체
02
01 과제 개요
02 추진 내용
03 추진 방안

## Slide 8: 01. 과제 개요
시설 문제로 인한 임직원 불편 해소 및 공사업체 비용 정산 및 지급을 위한 사외시설공사 업무처리 채널 확대 (모바일 적용)
모바일 채널 확장을 통한 업무 처리시간 감소
Front-End 프레임웍 기존환경에 적용하여 개발/운영 공수 효율증대
표준관리 ChartFX 대체
과제목표목적,

## Slide 9: 02. 추진 내용
외부에서 사용이 필요한 정산 자료입력 및 정산요청 관련 화면 4개에 대한 모바일용 반응형 웹 적용 (Vue.js 사용) 후 향후 확대 추진
로그인
메인/메뉴
정산현황 목록
정산현황 입력/요청
표준관리 ChartFX 대체
Asis와 비교해서 달라지는 부분
ASIS 문제점

## Slide 10: 03. 추진 방안
총 1.75 M/M 공수 예상으로 ITO 1인 투입하여 4월 중 오픈 계획
총 공수(M/D) | M/M
35 | 1.75
투입예상공수
투입인력 및 예상일정
 | 3월 |  |  |  | 4월 |  | 
투입인원 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15
김동건 사원 | 분석/설계/환경구성 |  |  |  |  |  | 
 |  | 개발 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 보안성검토/수정 | 
 |  |  |  |  |  |  | OPEN
(보안성 검토 결과에 따라 오픈일정 변동가능)
표준관리 ChartFX 대체
예상공수, 일정 등

## Slide 11
기타 검토 과제
03
01 과제 개요
02 추진 내용
03 추진 방안

## Slide 12: 01. 과제 개요
ETL 제품 Informatica PowerCenter 9.6.1 버전 EOS 이슈와 서버 라이선스 이슈를 해소하고 I/F 증가에 따른 서버부하로 Active-Active 운영중인 ETL 서버의 Active-Standby 로의 복귀를 위한 업그레이드 및 장비/라이선스 보완
 | 9.6.1(AS-IS) | 10.2(TO-BE) | 비고
PowerCenter EOS | ’18.03 EOS (Bug Fix 및 SR 불가) | Minimum support ‘21.09 | lifecycle 신규 버전 출시후부터 4년
Windows (Server OS) | 2008 SP2까지 지원 | 2008 SP2 지원 X 2016 | 2008 R2 사용중 ‘20.01 EOS
Oracle | 11gR1 지원 | 11gR2 ~ 12cR1 지원 | 11g R2 이상 사용중
MS-SQL | 2008 지원 | 2008 R2 ~ 2016지원 | 2008 R2 사용중
Client | Windows7까지 지원 | Windows10까지 지원 | Windows 7 사용 중
구 분 | 항 목 | 효 과 | 기대효과
무형효과 | Informatica 업그레이드 | SR 이슈 대응 | 자체 해결 불가 SR 대응
 | CPU 증설 | 서버 2중화 운영 | 장애예방, 운영 안정성 확보

## Slide 13: 02. 추진 내용
유휴장비에 목표로 하는 환경과 동일하게 환경 세팅하여 I/F 개별 이관 및 테스트 진행후 이상없을 시, 기존 장비 업그레이드 후 I/F 일괄 재이관
Active
HTW-ETL1
PowerCenter 10.2
INT_ETC
INT_
GSCM
INT_
TWPROD
INT_MES
INT_GRW
CORE
CORE
Standby
HTW-ETL2
PowerCenter 10.2
CORE
CORE
HTW-ETL1
PowerCenter 9.6.1
INT_
MESSS
INT_ETC
INT_
GSCM
INT_
TWPROD
CORE
CORE
Active(Standby)
HTW-ETL2
PowerCenter 9.6.1
INT_MES
INT_GRW
CORE
CORE
Active(Standby)
현행이슈
AS-IS
TO-BE
ETL Tool (Informatica PowerCenter 9.6.1) EOS: ‘18.03
ETL 서버 (Windows 2008 R2) EOS: ’20.01
라이선스 Act 8Core 보유 (사용 16Core)
I/F 증가에 따른 서버 부하 증대로 Active – Active 운영
PowerCenter10.2 도입 및
코어/라이선스 보완통한 현행이슈 해소

## Slide 14: 03. 추진 방안
ETL 엔지니어 1M/M 투입 및 ITO 지원하여 ‘19.05(예상) 전환 완료 목표
총 공수(M/D) | M/M
20 + | 1
투입예상공수(엔지니어)
투입인력 및 예상일정
 | 5월 |  |  |  | 
투입인원 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
김아현 대리 김동건 사원 | 분석(I/F 리스트, 스케쥴 정리) 및 이관 준비(방화벽) |  |  |  | 
 |  |  | 개별 I/F 테스트 |  | 
 |  |  |  |  | 테스트 및 안정화
엔지니어 (바이텍) | 유휴장비 환경세팅 |  |  |  | 
 |  |  | I/F 개별이관 및 전환작업 |  | 
 |  |  |  | 기존장비 업그레이드 | 
 |  |  |  |  | 재이관 및 안정화

## Slide 15
CONTENTS